FECAP - FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO

Curso de Ciência da Computação

6º Semestre - Turma 6º CCOMP

SMASH

# PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Entrega 1 - Redes de Computadores e Cibersegurança

Projeto 7 - Grupo Smash

Felipe Vallim Soares - 24026060

Guilhermy Mariano Lisboa Garcia - 23025371

Gustavo Oliveira Demetrio - 24026213

Saulo Pereira de Jesus - 24026095

Prof. Victor Bruno Alexander Rosetti

São Paulo

2026

# IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Quadro 1 - Identificação do plano.

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Projeto | Smash - parede instrumentada de treino de tênis (Projeto 7) |
| Disciplina | Redes de Computadores e Cibersegurança - Entrega 1 |
| Data | 25/09/2026 |
| Versão | 1.0 |
| Repositório | https://github.com/2026-2-NCC6/Projeto7 |
| Código de referência | Commit 1a99fd6d2bd2312928ef4f3add32b903e67b3452, pasta src/Entrega1 |

# 1 INTRODUÇÃO

Este documento descreve como o gerenciamento de riscos será estruturado e realizado para o projeto Smash. O Smash transforma uma parede comum em uma superfície de treino de tênis com nove alvos em matriz 3 × 3, cada um com uma pastilha piezoelétrica lida por um ESP32. O ESP32 identifica o alvo atingido e envia o evento ao aplicativo React Native por WebSocket; o aplicativo conduz os modos de jogo e registra o resultado da sessão na API NestJS, que mantém contas, progressão e histórico no PostgreSQL.

O objetivo é identificar, analisar, planejar respostas e monitorar os riscos para aumentar a probabilidade de sucesso do projeto e minimizar o impacto de eventos negativos. Como o plano é entregue na disciplina de Redes de Computadores e Cibersegurança, ele dá prioridade aos riscos que afetam confidencialidade, integridade e disponibilidade: comunicação entre componentes, autenticação, credenciais e confiança nos dados que chegam de cada camada. Riscos gerenciais, organizacionais e externos também são registrados quando podem impedir que as respostas de segurança sejam implementadas ou demonstradas.

Os riscos técnicos foram levantados sobre o código do projeto no estado indicado no Quadro 1. Cada um aponta o arquivo e a linha em que a condição pode ser conferida (Quadro 9, no Anexo A). Os caminhos citados são relativos à pasta src/Entrega1 do repositório.

# 2 METODOLOGIA

A abordagem para o gerenciamento de riscos neste projeto será a seguinte:

• Identificação de Riscos: os riscos são identificados por revisão estática do código-fonte do firmware, do aplicativo e da API; leitura dos requisitos do documento do Projeto Interdisciplinar; verificação automatizada das dependências com npm audit; e discussão da equipe nas reuniões de acompanhamento. A revisão foi estática: não foram realizados ataques em rede real nem testes destrutivos no ESP32.

• Análise de Riscos: cada risco recebe um nível de probabilidade e um de impacto, conforme as definições da seção 6, e a severidade resulta da matriz da seção 7. A análise é qualitativa. A análise quantitativa não é aplicada porque o projeto não tem orçamento relevante em jogo; o custo real de um risco materializado é tempo de desenvolvimento e exposição de dados.

• Planejamento de Respostas: para cada risco de severidade Médio ou superior é definida uma estratégia (prevenir, transferir, mitigar ou aceitar), uma ação concreta, um responsável e um prazo. Riscos Baixos e Muito Baixos podem ser aceitos com monitoramento.

• Monitoramento e Controle: o Registro de Riscos é revisado nas reuniões de acompanhamento e atualizado sempre que um risco muda de probabilidade, impacto, responsável ou status. A eficácia de uma resposta é avaliada por evidência verificável no repositório, como commit, configuração ou teste, e não pela intenção declarada.

# 3 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Os papéis seguem o modelo de gerenciamento de riscos. A equipe do projeto é dividida pelas trilhas técnicas do Smash, e cada trilha responde pelos riscos da camada que desenvolve. No Registro de Riscos (Anexo A), a coluna Responsável indica a trilha, e o Quadro 2 indica o integrante responsável por ela.

Quadro 2 - Papéis e responsabilidades no gerenciamento de riscos.

| Papel | Responsabilidades no Gerenciamento de Riscos |
| --- | --- |
| Gerente de Projeto Saulo Pereira de Jesus | Liderar o processo de gerenciamento de riscos e garantir que o plano seja seguido. Manter o Registro de Riscos atualizado no repositório, conduzir a revisão de riscos nas reuniões e comunicar o status ao professor da disciplina. |
| Equipe do Projeto - Firmware (ESP32) Felipe Vallim Soares | Responder pelos riscos do dispositivo: rede SoftAP, WebSocket, sessão da parede, limites de conexão e calibração dos alvos (R02, R03, R05, R07, R13, R14, R18 e R19). |
| Equipe do Projeto - Backend (API e banco) Guilhermy Mariano Lisboa Garcia | Responder pelos riscos da API e do PostgreSQL: HTTPS, CORS, limitação de tentativas, credenciais, JWT, validação da sessão, dependências e logs (R01, R04, R06, R08 a R13 e R17). |
| Equipe do Projeto - Aplicativo Mobile Gustavo Oliveira Demetrio | Responder pelos riscos do cliente: endereço da API, conexão com a parede, dados de sessão enviados ao backend e contas usadas em demonstrações (R01, R02, R11 e R17). |
| Patrocinador do Projeto | Professor da disciplina, Prof. Victor Bruno Alexander Rosetti. Fornecer orientação e validar os critérios de avaliação. Decidir sobre riscos que excedam a autoridade da equipe, como mudanças de escopo ou de formato de entrega. |
| Partes Interessadas | Demais professores do Projeto Interdisciplinar e usuários de teste. Fornecer informações para a identificação de riscos e estar cientes dos principais riscos do projeto. |

# 4 ORÇAMENTO E CRONOGRAMA PARA GERENCIAMENTO DE RISCOS

• Orçamento: o projeto é acadêmico, custeado pela equipe e sem verba institucional. O hardware do protótipo custou R$ 199,39, somando ESP32, pastilhas piezoelétricas, multiplexadores, cabo de rede, diodos, resistores e jumpers; protoboard e placas de MDF já estavam disponíveis. As respostas aos riscos de segurança usam apenas configuração e software livre, sem custo adicional. A reserva de contingência proposta é física: uma segunda placa ESP32 (R$ 39,99, cerca de 20% do custo de hardware), somada às sobras dos kits de resistores e diodos e à pastilha piezoelétrica excedente do kit de dez unidades.

• Cronograma:

◦ Identificação Inicial de Riscos: 12/09/2026 a 25/09/2026, da revisão estática e do npm audit até o fechamento da Entrega 1.

◦ Reuniões de Acompanhamento de Riscos: semanais, como item fixo da reunião da equipe, e antes de qualquer demonstração da parede.

◦ Revisões do Plano de Gerenciamento de Riscos: em cada marco do projeto: Entrega 2, em 06/11/2026, e Apresentação na Semana FECAP de Tecnologia, de 17 a 24/11/2026.

# 5 CATEGORIAS DE RISCOS

Os riscos serão categorizados da seguinte forma para facilitar a identificação e análise:

• Técnicos: relacionados à tecnologia, requisitos, complexidade, interface, desempenho e qualidade. No Smash, abrangem comunicação HTTP e WebSocket, autenticação, credenciais, validação de dados, dependências, firmware do ESP32 e detecção física dos impactos (R01 a R14).

• Gerenciais: relacionados ao planejamento, comunicação, recursos e controle. No Smash, o tempo disponível para implementar as respostas até a Entrega 2, em paralelo às demais disciplinas do Projeto Interdisciplinar (R15).

• Organizacionais: relacionados às políticas da instituição, critérios de avaliação e dependências entre entregas. No Smash, a alteração de critérios, datas ou formatos de entrega e o tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (R16 e R17).

• Externos: relacionados a fornecedores, ambiente e fatores fora do controle da equipe. No Smash, a falha da única placa ESP32 disponível e a rede do local de demonstração (R18 e R19).

# 6 DEFINIÇÕES DE PROBABILIDADE E IMPACTO

As escalas seguem os cinco níveis do modelo. Como o Smash não possui orçamento relevante, o impacto não é medido em aumento de custo, e sim no efeito sobre a segurança do sistema e sobre as entregas. A coluna "Critério no Smash" traduz cada nível para a forma como um risco pode ser explorado ou se materializar neste projeto.

Quadro 3 - Definições de probabilidade.

| Nível | Descrição | Critério no Smash | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Muito Alta | Quase certo de ocorrer | A condição está presente e pode ser explorada sem preparo por qualquer pessoa próxima, ou a informação necessária já é pública. | > 80% |
| Alta | Provável de ocorrer | Pode ser explorada com passos simples por alguém na mesma rede ou com um cliente modificado. | 61% - 80% |
| Média | Pode ocorrer | Exige a mesma rede e alguma preparação, ou depende de uma condição de uso ainda não confirmada. | 41% - 60% |
| Baixa | Improvável de ocorrer | Exige acesso físico, conhecimento específico ou uma combinação pouco provável de fatores. | 21% - 40% |
| Muito Baixa | Muito improvável de ocorrer | Improvável no contexto acadêmico e de demonstração atual. | < 20% |

Quadro 4 - Definições de impacto.

| Nível | Efeito na segurança do sistema | Efeito nas entregas |
| --- | --- | --- |
| Muito Alto | Expõe credenciais, tokens ou dados de todos os usuários, ou permite alterar em larga escala os dados persistidos. | Inviabiliza a demonstração ou um entregável obrigatório. |
| Alto | Compromete a integridade de progressão, histórico ou eventos, expõe dados de um usuário ou derruba a parede ou a API durante o treino. | Atrasa uma entrega em mais de uma semana ou degrada um requisito obrigatório. |
| Médio | Interrompe uma sessão, altera dados limitados ou amplia a superfície de ataque sem exposição direta. | Atrasa de três a sete dias ou exige corte de escopo secundário. |
| Baixo | Afeta uma função limitada, com recuperação simples. | Atraso de até dois dias, absorvido pelo cronograma. |
| Muito Baixo | Sem efeito perceptível na segurança. | Sem efeito no cronograma ou nos entregáveis. |

# 7 MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO

Esta matriz será utilizada para priorizar os riscos. Cada célula mostra a severidade definida pelo modelo para o cruzamento de probabilidade e impacto e, abaixo dela, os riscos do Registro (Anexo A) que se enquadram naquela combinação.

Quadro 5 - Matriz de probabilidade e impacto com os riscos do Smash.

| Probabilidade \ Impacto | Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muito Alta | Médio | Alto | Alto | Extremo R02, R03 | Extremo |
| Alta | Baixo | Médio | Alto R05, R06 | Alto R04, R15 | Extremo R01 |
| Média | Baixo | Médio | Médio R08, R10, R12, R16, R19 | Alto R07, R11, R13, R14, R17 | Alto R09 |
| Baixa | Muito Baixo | Baixo | Baixo | Médio R18 | Médio |
| Muito Baixa | Muito Baixo | Muito Baixo | Baixo | Baixo | Médio |

• Extremo/Alto: requerem atenção imediata e um plano de resposta detalhado. São 13 dos 19 riscos: R01, R02 e R03 em Extremo e 10 em Alto.

• Médio: devem ser monitorados de perto. São 6 riscos: R08, R10, R12, R16, R18 e R19.

• Baixo/Muito Baixo: serão monitorados como parte das atividades de rotina do projeto. Nenhum risco do registro atual se enquadra nesses níveis.

# 8 TOLERÂNCIA AO RISCO DAS PARTES INTERESSADAS

A tolerância ao risco no Smash não é uniforme. Ela acompanha os requisitos não funcionais do Projeto Interdisciplinar, que exigem autenticação segura, comunicação cifrada, identificação do dispositivo, proteção contra o OWASP Top 10, minimização de dados e proteção reforçada de menores.

• Baixa tolerância: exposição de credenciais, tokens e dados pessoais; alteração indevida de progressão, histórico ou eventos de impacto; e acesso não autorizado à parede durante o treino. Riscos nessa faixa não podem ser aceitos sem resposta.

• Tolerância moderada: indisponibilidade temporária da parede ou da API em ambiente de laboratório, desde que a falha seja percebida e a sessão não registre dados incorretos.

• Alta tolerância: adiamento de funcionalidades ainda não implementadas, como a integração MQTT e o dashboard web, desde que os controles de segurança sejam definidos antes da implementação.

• Consequência prática: diante de conflito entre prazo e escopo, a equipe corta funcionalidades secundárias e preserva as respostas aos riscos Extremos e aos riscos da faixa de baixa tolerância.

# 9 FORMATOS DE RELATÓRIOS

• Registro de Riscos: mantido no Anexo A deste documento e versionado no repositório, na pasta documentos/, junto com o código. Cada risco registra identificador, descrição, categoria, probabilidade, impacto, severidade, estratégia, ação, responsável, prazo e status.

• Relatório de Status dos Riscos: incluído nos relatórios de cada entrega, apresentando os riscos Extremos e Altos, o status de suas respostas, os riscos materializados e os novos riscos identificados.

• Evidências: cada resposta concluída é associada ao commit que a implementa, e a verificação de dependências com npm audit é repetida e registrada a cada entrega.

# 10 ACOMPANHAMENTO

O processo de gerenciamento de riscos será revisado em cada marco importante do projeto para garantir sua eficácia e para incorporar as lições aprendidas. O Registro de Riscos será um documento vivo e será atualizado continuamente.

Na próxima revisão, as respostas aos riscos Extremos (R01, R02 e R03) devem estar implementadas no código e verificadas, em linha com a Entrega 2 da disciplina, que trata da mitigação aplicada ao sistema.

# APROVAÇÃO

Quadro 6 - Aprovação do plano.

| Nome | Cargo | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Saulo Pereira de Jesus | Gerente do Projeto | Saulo Pereira de Jesus | 25/09/2026 |
| Felipe Vallim Soares | Responsável - Firmware (ESP32) | Felipe Vallim Soares | 25/09/2026 |
| Guilhermy Mariano Lisboa Garcia | Responsável - Backend (API e banco) | Guilhermy Mariano Lisboa Garcia | 25/09/2026 |
| Gustavo Oliveira Demetrio | Responsável - Aplicativo Mobile | Gustavo Oliveira Demetrio | 25/09/2026 |
| Prof. Victor Bruno Alexander Rosetti | Patrocinador do Projeto |  |  |

# ANEXO A - REGISTRO DE RISCOS

O registro abaixo consolida os riscos identificados no Smash. O Quadro 7 mostra a classificação de cada risco, o Quadro 8 a resposta planejada e o Quadro 9 onde cada risco técnico pode ser conferido no código.

Quadro 7 - Registro de riscos.

| ID | Risco | Categoria | Prob. | Impacto | Severidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | A API usa HTTP sem criptografia e o aplicativo envia o token JWT nesse canal. | Técnico | Alta | Muito Alto | Extremo |
| R02 | O WebSocket da parede usa ws:// e aceita qualquer cliente sem autenticação. | Técnico | Muito Alta | Alto | Extremo |
| R03 | A senha do SoftAP é previsível e está versionada em repositório público. | Técnico | Muito Alta | Alto | Extremo |
| R04 | O resultado da sessão é declarado pelo aplicativo e aceito pelo backend sem prova de que a partida ocorreu. | Técnico | Alta | Alto | Alto |
| R05 | Qualquer cliente conectado pode trocar o identificador global de sessão da parede. | Técnico | Alta | Médio | Alto |
| R06 | Login e cadastro não têm limitação de tentativas. | Técnico | Alta | Médio | Alto |
| R07 | O ESP32 não limita clientes, tamanho de mensagens ou frequência de comandos. | Técnico | Média | Alto | Alto |
| R08 | A API aceita qualquer origem CORS e escuta em todas as interfaces. | Técnico | Média | Médio | Médio |
| R09 | O banco usa usuário e senha padrão de desenvolvimento como fallback. | Técnico | Média | Muito Alto | Alto |
| R10 | O JWT dura sete dias e não possui revogação no servidor. | Técnico | Média | Médio | Médio |
| R11 | As dependências possuem alertas conhecidos no npm audit. | Técnico | Média | Alto | Alto |
| R12 | Eventos de segurança têm pouca trilha de auditoria. | Técnico | Média | Médio | Médio |
| R13 | A integração MQTT prevista ainda não tem controles de segurança definidos. | Técnico | Média | Alto | Alto |
| R14 | Isolamento mecânico insuficiente entre as placas faz a parede registrar o alvo errado. | Técnico | Média | Alto | Alto |
| R15 | Tempo insuficiente para implementar as respostas até a Entrega 2, em paralelo às demais disciplinas. | Gerencial | Alta | Alto | Alto |
| R16 | Alteração de critérios, datas ou formatos das entregas pelos docentes. | Organizacional | Média | Médio | Médio |
| R17 | Dados pessoais reais usados em testes e demonstrações, em desacordo com a LGPD. | Organizacional | Média | Alto | Alto |
| R18 | Falha ou dano da única placa ESP32 disponível. | Externo | Baixa | Alto | Médio |
| R19 | Rede Wi-Fi do local de demonstração indisponível ou instável. | Externo | Média | Médio | Médio |

Quadro 8 - Plano de respostas aos riscos.

| ID | Estratégia | Ações planejadas | Responsável | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Mitigar | Publicar a API atrás de proxy HTTPS com certificado confiável, mudar o endereço padrão do aplicativo para https e não expor a porta 3000 fora da rede de testes. | Backend e Aplicativo | Entrega 2 | Não iniciado |
| R02 | Mitigar | Isolar a rede da parede nas demonstrações, autenticar o aplicativo no início da conexão com segredo de pareamento e adotar WSS ou gateway seguro fora do laboratório. | Firmware e Aplicativo | Entrega 2 | Não iniciado |
| R03 | Prevenir | Retirar a senha do config.h, lê-la de secrets.h (fora do Git), gerar senha forte por parede e trocá-la antes de cada demonstração. | Firmware | Próxima demonstração | Não iniciado |
| R04 | Mitigar | Criar a sessão no backend antes do jogo, aceitar o encerramento uma única vez e validar no servidor modo, nível liberado, duração e teto de pontuação. | Backend | Entrega 2 | Não iniciado |
| R05 | Mitigar | Vincular a sessão ao cliente pareado, rejeitar trocas durante o treino e limpar o identificador quando esse cliente desconectar. | Firmware | Entrega 2 | Não iniciado |
| R06 | Mitigar | Aplicar limitação progressiva por IP e por e-mail em sign-in e sign-up e registrar tentativas falhas sem gravar senhas. | Backend | Entrega 2 | Não iniciado |
| R07 | Mitigar | Limitar clientes simultâneos, tamanho de quadro e comandos por segundo, encerrar conexões ociosas e testar a leitura dos sensores sob tráfego anormal. | Firmware | Entrega 2 | Não iniciado |
| R08 | Mitigar | Definir lista de origens CORS por ambiente e restringir a interface de escuta e o firewall ao necessário. | Backend | Entrega 2 | Não iniciado |
| R09 | Prevenir | Remover o fallback de usuário e senha, exigir DB_PASSWORD fora do ambiente local e usar conta de aplicação com privilégio mínimo. | Backend | Entrega 2 | Não iniciado |
| R10 | Mitigar | Reduzir a validade do token de acesso, adotar renovação controlada e permitir revogação por versão de sessão ou identificador jti. | Backend | Entrega 2 | Não iniciado |
| R11 | Mitigar | Aplicar correções compatíveis, testar atualizações de versão principal em branch separada e justificar por escrito os alertas não alcançáveis. | Backend e Aplicativo | Entrega 2 | Não iniciado |
| R12 | Mitigar | Registrar em logs estruturados autenticação, falhas de validação e abuso, sem senha ou token completo, e revisá-los após testes e demonstrações. | Backend | Entrega 2 | Não iniciado |
| R13 | Prevenir | Implementar o MQTT somente com TLS, conta própria por parede, bloqueio de clientes anônimos e ACL restrita ao tópico da parede. | Firmware e Backend | Antes da integração MQTT | Não iniciado |
| R14 | Mitigar | Validar a detecção em etapas (um alvo, dois alvos lado a lado, matriz completa), calibrar o limiar de cada alvo e manter a comparação de picos na janela de 20 ms. | Firmware | Entrega 2 | Em andamento |
| R15 | Mitigar | Tratar primeiro os riscos Extremos, dividir as ações por trilha, revisar o andamento semanalmente e cortar escopo secundário antes de adiar respostas de segurança. | Gerente de Projeto | Contínuo | Em andamento |
| R16 | Aceitar (ativo) | Manter relatórios, plano e código versionados no mesmo repositório para adaptação rápida e confirmar por escrito datas e formatos com os professores. | Gerente de Projeto | Contínuo | Em andamento |
| R17 | Mitigar | Usar somente contas fictícias nas demonstrações, coletar o mínimo de dados e limpar a base de teste após cada evento. | Backend e Aplicativo | Próxima demonstração | Não iniciado |
| R18 | Aceitar (ativo) | Manter como contingência o modo simulado do aplicativo e o eco Serial do firmware; avaliar a compra de uma segunda ESP32 como reserva. | Firmware | Contínuo | Em andamento |
| R19 | Prevenir | A parede cria a própria rede (SoftAP) e não depende do Wi-Fi do local. A senha dessa rede é tratada no R03. | Firmware | — | Concluído |

Quadro 9 - Localização dos riscos técnicos no código (relativa a src/Entrega1).

| ID | Localização no código |
| --- | --- |
| R01 | frontend/src/config/env.ts:20-24 e backend/src/main.ts:24 |
| R02 | backend/firmware/smash_wall/wall_link.cpp:25-50 e frontend/src/device/config.ts:4 |
| R03 | backend/firmware/smash_wall/config.h:29-30 |
| R04 | backend/src/presentation/http/sessions.controller.ts:18-25 e backend/src/presentation/http/dto/record-session.dto.ts:17-28 |
| R05 | backend/firmware/smash_wall/wall_link.cpp:22 e 38-50 |
| R06 | backend/src/presentation/http/auth.controller.ts:8-25 |
| R07 | backend/firmware/smash_wall/wall_protocol.cpp:65-67 |
| R08 | backend/src/main.ts:19 e 24 |
| R09 | backend/src/infrastructure/database/database.config.ts:13-17 |
| R10 | backend/src/infrastructure/infrastructure.module.ts:65 e backend/.env.example:8 |
| R11 | backend/package.json e frontend/package.json (npm audit --omit=dev em 12/09/2026: 9 alertas no backend e 18 moderados no frontend) |
| R12 | Registro apenas no Serial, em backend/firmware/smash_wall/wall_link.cpp:30 e 35 |
| R13 | Sem integração MQTT em backend/src nem em backend/firmware/smash_wall |
| R14 | Resposta parcial em backend/firmware/smash_wall/config.h:53-63 e 70 (limiar por alvo e janela de pico) |
| R18 | Contingência em frontend/src/device/config.ts:7 e backend/firmware/smash_wall/config.h:92 |
| R19 | Resposta implementada em backend/firmware/smash_wall/config.h:19 |