FECAP - FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO

Curso de Ciência da Computação

6º Semestre - Turma 6º CCOMP

SMASH

# RELATÓRIO DE STATUS E MITIGAÇÃO DE RISCOS

Entrega 2 - Redes de Computadores e Cibersegurança

Projeto 7 - Grupo Smash

Felipe Vallim Soares - 24026060

Guilhermy Mariano Lisboa Garcia - 23025371

Gustavo Oliveira Demetrio - 24026213

Saulo Pereira de Jesus - 24026095

Prof. Victor Bruno Alexander Rosetti

São Paulo

2026

# IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Quadro 1 - Identificação do relatório.

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Projeto | Smash - parede instrumentada de treino de tênis (Projeto 7) |
| Disciplina | Redes de Computadores e Cibersegurança - Entrega 2 |
| Data | 06/11/2026 |
| Versão do documento | 2.0 (a versão 1.0 é o Plano da Entrega 1) |
| Documento anterior | Plano de Gerenciamento de Riscos, versão 1.0 (Entrega 1, 25/09/2026) |
| Repositório | https://github.com/2026-2-NCC6/Projeto7 |
| Código de referência | Tag entrega2-ciberseguranca, commit 15a85cb5e0b39e614fdbd40bd300ed0020043fe1, pasta src/Entrega1. A Entrega 2 continuou o código da Entrega 1, na mesma pasta; a tag marca o estado entregue agora, e os caminhos citados são relativos a essa pasta |
| Código-fonte | Acompanha este relatório. Também pode ser baixado em https://github.com/2026-2-NCC6/Projeto7/archive/refs/tags/entrega2-ciberseguranca.zip |

# 1 INTRODUÇÃO

Este relatório complementa o Plano de Gerenciamento de Riscos entregue na Entrega 1. Naquele documento, a equipe levantou 19 riscos no código e no projeto do Smash e definiu, para cada um, uma resposta e um prazo. A maior parte tinha prazo na Entrega 2 e estava com status "Não iniciado". Este relatório mostra o que foi corrigido no código, onde está cada correção, como ela foi testada e o que ainda falta.

A Entrega 2 da disciplina pede a entrega complementar dos relatórios e as mitigações implementadas no código do sistema. Por isso, este relatório usa a mesma numeração da Entrega 1 (R01 a R19): cada risco aparece com o que mudou desde então, e os riscos novos começam em R20.

O Plano da Entrega 1 assumiu três compromissos para esta revisão: implementar e verificar no código as respostas aos riscos Extremos (R01, R02 e R03), associar cada resposta concluída ao commit que a implementa e repetir a verificação de dependências com npm audit. As respostas aos três riscos Extremos estão implementadas e testadas no código, mas ainda dependem de um último passo fora dele: publicar a API (R01) e gravar o firmware novo na placa (R02 e R03). Os outros dois compromissos foram cumpridos e estão nas seções 4 e 5 e nos Anexos A e B.

1.1 O que mudou no projeto desde a Entrega 1

O hardware mudou durante o desenvolvimento, e algumas descrições do Plano da Entrega 1 ficaram desatualizadas. O Quadro 2 registra as mudanças que afetam a leitura dos riscos.

Quadro 2 - Mudanças no projeto entre as entregas.

| Aspecto | Entrega 1 | Entrega 2 |
| --- | --- | --- |
| Parede | Nove alvos em matriz 3 × 3 | Seis alvos em grade 3 × 2 |
| Leitura dos piezos | Multiplexador de canais | Cada piezo no seu próprio pino ADC1 do ESP32 |
| Integração MQTT | Prevista (R13) | Fora do escopo. O enunciado cita MQTT só como uma das opções de comunicação; o Smash usa WebSocket entre parede e aplicativo e HTTP entre aplicativo e API |
| Atuador | Não havia | LED da placa (GPIO 2), acionado pela parede e pelo aplicativo |
| Registro da sessão | O aplicativo enviava o resultado pronto | O servidor abre a sessão antes do jogo e aceita um único resultado por sessão (R04) |

# 2 METODOLOGIA DA VERIFICAÇÃO

Na Entrega 1, os riscos foram levantados por revisão estática do código. Nesta entrega, cada correção foi verificada por uma evidência que pode ser repetida, como o próprio Plano exigia: a eficácia de uma resposta é medida por commit, configuração ou teste, e não pela intenção declarada. Também foi feita uma nova rodada de busca de vulnerabilidades. Foram usadas seis formas de verificação:

• Testes automatizados: cada correção veio com testes de unidade. O backend tem 86 testes e o aplicativo tem 117, e todos passam no commit de referência.

• Script de testes de segurança: npm run security:test faz contra a API e a parede os ataques de um cliente modificado, como senha errada repetida, partida forjada e conexão sem segredo. Roda no emulador da parede e na placa real; a saída está no Anexo B.

• Busca de segredos no histórico: o gitleaks varreu todos os commits do repositório, e o histórico foi revisado também à procura de senhas escritas no código.

• Análise estática do código (SAST): o Semgrep rodou regras de segurança para TypeScript, Node.js, C/C++, JWT e segredos sobre o backend, o aplicativo, o firmware e os scripts.

• Varredura da API em execução (DAST): o OWASP ZAP, no modo baseline, examinou as respostas da API rodando localmente.

• Verificação de dependências: npm audit --omit=dev no backend e no aplicativo, antes e depois das correções. O firmware também foi compilado com o arduino-cli para a placa ESP32 Dev Module.

A severidade residual de cada risco usa as mesmas escalas de probabilidade e impacto e a mesma matriz da Entrega 1 (seções 6 e 7 daquele documento). Para todos os riscos com status Parcial, vale o mesmo critério: a severidade residual indicada é a que fica depois do passo que falta, e até esse passo vale a severidade da Entrega 1.

Dois passos ainda não foram feitos: gravar o firmware novo na placa ESP32 e publicar a API com certificado reconhecido (seção 8). Por isso R01, R02, R03, R05 e R07 estão como Parcial.

# 3 RESUMO DO STATUS DOS RISCOS

O Quadro 3 resume a situação dos 19 riscos da Entrega 1. Na Entrega 1 havia 13 riscos Extremos ou Altos. Deles, 5 estão concluídos (R04, R06, R09, R11 e R17); 5 estão com a correção pronta no código e só falta publicar a API ou gravar a placa (R01, R02, R03, R05 e R07); 1 foi encerrado (R13, porque o MQTT saiu do projeto); e 2 continuam em andamento fora do código (R14, que é físico, e R15, reformulado para o prazo da apresentação).

Quadro 3 - Situação dos riscos da Entrega 1.

| Status | Riscos | Total |
| --- | --- | --- |
| Concluído no código | R04, R06, R08, R09, R10, R11, R12 e R17 | 8 |
| Parcial: falta publicar a API ou gravar a placa | R01 (publicar) e R02, R03, R05 e R07 (gravar) | 5 |
| Encerrado | R13 (risco eliminado) e R19 (concluído desde a Entrega 1) | 2 |
| Em andamento, fora do código | R14, R15 (reformulado), R16 e R18 | 4 |

O Quadro 4 mostra, na matriz da Entrega 1, a severidade residual, já com os riscos novos (seção 6).

Quadro 4 - Matriz de probabilidade e impacto com a severidade residual.

| Probabilidade \ Impacto | Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muito Alta | Médio | Alto | Alto | Extremo | Extremo |
| Alta | Baixo | Médio | Alto | Alto | Extremo |
| Média | Baixo | Médio R21, R25, R27 | Médio R04, R16, R22, R28 | Alto R14 | Alto |
| Baixa | Muito Baixo | Baixo R12 | Baixo R05, R06, R10, R11, R20, R26 | Médio R02, R07, R15, R17, R18 | Médio R01, R09 |
| Muito Baixa | Muito Baixo | Muito Baixo R23 | Baixo R08, R19 | Baixo R03 | Médio R24 |

• Extremo: nenhum (eram 3). Alto: 1 (eram 10), o R14, que é físico e não se resolve no código.

• Médio: 15 (R01, R02, R04, R07, R09, R15, R16, R17, R18, R21, R22, R24, R25, R27 e R28). Baixo e Muito Baixo: 11 (R03, R05, R06, R08, R10, R11, R12, R19, R20, R23 e R26).

# 4 MITIGAÇÕES IMPLEMENTADAS NO CÓDIGO

Esta seção descreve cada correção em quatro partes: como era antes, o que mudou, como foi testado e o que ainda falta. O título de cada item mostra a severidade na Entrega 1 e a severidade residual. Os commits estão no Quadro 16 e a localização no código está no Quadro 17, no Anexo A.

4.1 R01 - A API usava HTTP sem criptografia (Extremo → Médio, falta publicar)

• Antes: o aplicativo enviava e-mail, senha e o token de acesso em texto claro (http://) para a API, que escutava em todas as interfaces de rede da máquina.

• O que mudou: a API passou a servir HTTPS quando recebe um certificado (variáveis TLS_KEY_PATH e TLS_CERT_PATH). Com certificado, ela não responde mais por HTTP. Fora do modo de desenvolvimento, o aplicativo não inicia se o endereço da API não começar com https://.

Em desenvolvimento, o HTTP continua permitido, para o aplicativo falar com o notebook da equipe na rede de testes.

• Como testamos: com um certificado de teste, a API respondeu por HTTPS e recusou a conexão por HTTP na mesma porta (Anexo B). Cinco testes de unidade cobrem a regra do aplicativo.

• O que falta: publicar a API em um servidor com certificado reconhecido, por exemplo atrás de um proxy HTTPS. Até a publicação, vale a severidade da Entrega 1.

4.2 R02 - O WebSocket da parede aceitava qualquer cliente (Extremo → Médio, falta gravar)

• Antes: qualquer aparelho conectado ao Wi-Fi da parede podia abrir o WebSocket, receber todos os impactos e mandar comandos.

• O que mudou: a parede agora exige um segredo de pareamento. O aplicativo conecta em ws://<parede>:81/?token=<segredo>; com o segredo errado ou ausente, a parede responde "nao autorizado" e fecha a conexão.

A comparação do segredo não para no primeiro caractere diferente, para o tempo de resposta não dar pistas sobre o segredo. Impactos e batimentos vão só para o aplicativo pareado, e não mais para todos os conectados.

• Como testamos: no emulador da parede, as conexões sem segredo e com segredo errado foram recusadas e fechadas; com o segredo certo, a parede respondeu com o quadro hello. O firmware com a mesma regra compila para o ESP32.

• O que falta: gravar o firmware na placa e repetir o teste nela. O canal continua sem criptografia (ws://), porque o ESP32 não serve wss:// com folga, e o segredo vai no próprio endereço da conexão (R26). O que protege o segredo é a rede: a parede cria a própria rede Wi-Fi com WPA2 e senha forte (R03).

4.3 R03 - A senha do Wi-Fi da parede era previsível e pública (Extremo → Baixo, falta gravar)

• Antes: a senha da rede da parede ("smash1234") estava escrita em config.h, um arquivo versionado em repositório público.

• O que mudou: a senha do Wi-Fi e o segredo de pareamento saíram do config.h e foram para o secrets.h, que está no .gitignore e nunca vai para o Git. O repositório só tem o modelo secrets_example.h, com valores de exemplo.

Sem o secrets.h, o firmware não compila e mostra como criá-lo. O README do firmware orienta a gerar senha e segredo fortes para cada parede (openssl rand -base64 18) e a trocar os dois antes de cada apresentação.

• Como testamos: sem o secrets.h, a compilação falha com a mensagem "Falta secrets.h" (Anexo B); com ele, o firmware compila. No código atual, a senha antiga só aparece no aviso do README que proíbe usá-la.

• O que falta: a senha antiga continua no histórico do Git, de onde não pode ser apagada, e continua gravada na placa física. Por isso ela é tratada como vazada: a placa precisa ser gravada com o firmware novo e uma senha nova antes da próxima demonstração. Até lá, vale a severidade da Entrega 1.

4.4 R04 - O resultado da partida era aceito sem prova (Alto → Médio)

• Antes: o aplicativo enviava o resultado pronto (nível, pontos, acertos e duração), e o backend aceitava qualquer valor dentro de limites largos. Um cliente modificado podia inventar partidas e subir no ranking.

• O que mudou: agora o servidor abre a sessão antes do jogo. Ao começar uma partida, o aplicativo chama POST /me/sessions/start. O servidor confere se o nível está liberado para o jogador (no máximo um acima do último concluído) e devolve um ticket assinado com o jogador, o modo, o nível e a hora de início.

O resultado só é aceito com esse ticket. O servidor recusa o resultado quando o ticket é de outro jogador ou foi alterado, quando o modo ou o nível não batem com os do início, ou quando a duração informada é maior que o tempo real desde o início.

Também recusa quando há mais batidas do que a parede consegue registrar nesse tempo (uma a cada 200 ms, o intervalo mínimo do firmware) e quando a pontuação passa do máximo possível para aquele número de acertos.

Cada ticket vale para um único resultado. Isso é garantido por uma restrição UNIQUE no banco, que funciona mesmo com duas requisições chegando ao mesmo tempo.

• Como testamos: oito cenários na API real (Quadro 6 e Anexo B), além de testes de unidade no backend e no aplicativo.

• O que falta: dentro desses limites, um cliente modificado ainda consegue declarar um resultado plausível que não aconteceu. Provar a partida de ponta a ponta exigiria que a própria parede assinasse os impactos, o que fica como melhoria futura.

4.5 R05 - Qualquer cliente trocava a sessão da parede (Alto → Baixo, falta gravar)

• Antes: qualquer cliente conectado podia mandar o comando session e trocar o identificador que a parede coloca em cada impacto.

• O que mudou: a parede atende um aplicativo por vez. O primeiro que pareia com o segredo certo fica com a parede até sair; um segundo aplicativo recebe "parede ocupada" e é desconectado, mesmo com o segredo certo.

Só o aplicativo pareado manda comandos. Quando ele sai, a parede volta ao identificador da inicialização e fica livre para o próximo.

• Como testamos: no emulador, o segundo aplicativo foi recusado com "parede ocupada"; depois que o primeiro saiu, um novo aplicativo pareou normalmente.

• O que falta: gravar o firmware na placa e repetir o teste nela.

4.6 R06 - Login e cadastro sem limite de tentativas (Alto → Baixo)

• Antes: era possível tentar senhas sem limite em /auth/sign-in e criar contas sem limite em /auth/sign-up.

• O que mudou: dois contadores protegem o login e o cadastro. Por endereço IP: 10 tentativas por minuto, com bloqueio de 5 minutos. Por conta (e-mail): 5 tentativas a cada 15 minutos, com bloqueio de 15 minutos.

Como o bloqueio dura mais que a janela de contagem, quem insiste fica bloqueado por mais tempo. Acima do limite, a API responde 429 com a mensagem "Muitas tentativas. Aguarde alguns minutos e tente de novo.", e a tentativa fica no log de auditoria (R12), sem a senha.

• Como testamos: cinco logins errados na mesma conta receberam 401; o sexto e o sétimo receberam 429. Logo depois, um login errado em outra conta continuou recebendo 401, o que mostra que o contador é por conta.

• O que falta: o bloqueio por conta tem um efeito colateral conhecido: quem souber o e-mail de outra pessoa consegue bloqueá-la por 15 minutos errando a senha de propósito. Esse efeito foi registrado e aceito como R25.

4.7 R07 - A parede não limitava clientes nem comandos (Alto → Médio, falta gravar)

• Antes: a parede aceitava vários clientes, mensagens de qualquer tamanho e comandos sem limite de frequência. Um cliente que sumia sem fechar a conexão continuava ocupando a parede.

• O que mudou: um aplicativo por vez (R05); comandos com mais de 256 bytes são recusados; acima de 20 comandos por segundo, os excedentes são recusados sem ser interpretados.

O ping do WebSocket, a cada 5 segundos, desconecta o aplicativo que deixa de responder a 2 pings seguidos.

• Como testamos: no emulador, um comando de mais de 400 bytes recebeu "comando grande demais", e uma rajada de 30 comandos teve 20 aceitos e 10 recusados com "comandos demais".

• O que falta: gravar o firmware na placa e repetir o teste nela. Inundar o rádio Wi-Fi ainda pode atrapalhar a parede; isso não se resolve em software e fica aceito.

4.8 R08 - CORS aberto e API em todas as interfaces (Médio → Baixo)

• Antes: a API aceitava requisições de navegador de qualquer origem e escutava em todas as interfaces de rede (0.0.0.0).

• O que mudou: o CORS fica desligado por padrão, porque o aplicativo mobile não precisa dele, e só é ligado para as origens listadas em CORS_ORIGINS. A interface de escuta virou configuração (HOST), com padrão 127.0.0.1, que só aceita conexões da própria máquina.

Para a rede de testes, o .env.example usa HOST=0.0.0.0 de forma explícita.

• Como testamos: uma requisição vinda de uma origem qualquer não recebeu o cabeçalho Access-Control-Allow-Origin. Testes de unidade cobrem os valores padrão.

4.9 R09 - Senha padrão do banco como reserva (Alto → Médio)

• Antes: sem a variável DB_PASSWORD, a API tentava conectar ao banco com um usuário e uma senha conhecidos.

• O que mudou: as variáveis DB_USER e DB_PASSWORD não têm mais valor padrão no código. Sem elas, a API não sobe e avisa qual variável está faltando.

• Como testamos: testes de unidade conferem que a API recusa iniciar sem cada uma das duas variáveis.

• O que falta: o ambiente publicado precisa de uma conta de banco própria, com senha forte e só as permissões que a aplicação usa (privilégio mínimo).

4.10 R10 - Token de sete dias e sem revogação (Médio → Baixo)

• Antes: o token de acesso valia sete dias, e sair da conta não o invalidava: uma cópia do token continuava funcionando.

• O que mudou: cada usuário tem uma versão de token no banco, e o token leva a versão em que foi emitido. Ao sair da conta, o aplicativo chama POST /auth/sign-out, a versão sobe e todos os tokens anteriores daquele usuário param de funcionar, nesse aparelho e em qualquer outro.

A validade padrão caiu de 7 dias para 12 horas. O token de acesso também ganhou um público próprio (audience), para que nenhum outro token assinado com o mesmo segredo, como o ticket do R04, seja aceito no lugar dele.

Não foi preciso criar a renovação de token prevista no Plano: o aplicativo guarda o token só na memória, e o jogador entra de novo a cada vez que abre o app.

• Como testamos: um token válido acessou a API (200), o logout respondeu 204 e o mesmo token passou a receber 401. Testes de unidade cobrem a revogação.

4.11 R11 - Dependências com alertas conhecidos (Alto → Baixo)

• Antes: na Entrega 1, o npm audit mostrava 9 alertas no backend e 18 no aplicativo. Até esta revisão, o backend tinha chegado a 11 alertas, um deles crítico.

• O que mudou: o backend foi atualizado do NestJS 10 para o 11, e a biblioteca multer, que continuava com um alerta na versão usada pelo NestJS, foi fixada na versão corrigida (2.5.0). No aplicativo, o npm audit fix aplicou as atualizações compatíveis.

O backend ficou sem nenhum alerta. O aplicativo ficou com 5 alertas altos, todos dentro do @expo/cli, a ferramenta de linha de comando do Expo, que roda só no computador do desenvolvedor. Essa ferramenta não entra no aplicativo instalado no celular, então esses alertas foram justificados como não alcançáveis, como o Plano previa.

• Como testamos: o npm audit foi repetido antes e depois (Quadro 8 e Anexo B). O pacote Android gerado com expo export foi conferido e não contém a biblioteca node-forge, uma das que têm alerta. As suítes de teste do backend e do aplicativo passaram depois das atualizações.

4.12 R12 - Pouca trilha de auditoria (Médio → Baixo)

• Antes: eventos de segurança quase não eram registrados, e a parede só escrevia no monitor Serial.

• O que mudou: a API escreve uma linha em JSON para cada login, cadastro e logout, com sucesso ou falha, e para cada requisição recusada (400, 401, 403, 409 e 429) ou com erro do servidor. A linha tem o evento, o resultado, o status, o método, a rota, o IP e o usuário, quando houver.

O e-mail aparece mascarado (a***@dominio), e nunca entram senha, token ou o corpo da requisição. Na parede, as recusas de pareamento e os comandos recusados são registrados no Serial.

• Como testamos: um login com senha errada e um acesso com token forjado geraram linhas no log, e a senha usada no teste não apareceu em nenhuma delas (Anexo B). Testes de unidade cobrem o conteúdo das linhas.

• O que falta: os logs saem no console. Guardá-los e revisá-los fica para o ambiente publicado.

4.13 R17 - Dados pessoais reais em demonstrações (Alto → Médio)

• Antes: não havia como criar contas fictícias, e nas demonstrações alguém acabaria usando o próprio e-mail.

• O que mudou: dois comandos no backend. npm run demo:accounts cria contas fictícias (Jogador Demo 1, 2, 3...) num domínio reservado que nunca pertence a uma pessoa (demo.smash.test), com senhas aleatórias mostradas uma única vez. npm run demo:clean apaga todas essas contas, junto com as sessões, o progresso e a ofensiva.

O cadastro continua pedindo só nome, e-mail e senha, o mínimo para a conta funcionar.

• Como testamos: duas contas foram criadas e depois apagadas ("2 conta(s) de demonstração apagada(s).").

• O que falta: usar os comandos é um procedimento da equipe: criar as contas antes de cada evento e apagá-las depois.

4.14 R23 - A API não enviava cabeçalhos de segurança (novo → Muito Baixo)

• Antes: a nova varredura com o OWASP ZAP mostrou que a API não enviava o cabeçalho X-Content-Type-Options, revelava o servidor no cabeçalho X-Powered-By, permitia guardar em cache respostas com dados do jogador e não isolava a origem contra ataques do tipo Spectre.

• O que mudou: a API passou a usar o helmet, que envia os cabeçalhos de segurança e retira o X-Powered-By, e toda resposta sai com Cache-Control: no-store.

• Como testamos: o ZAP foi rodado de novo depois da correção: os quatro avisos sumiram, e sobraram só dois avisos informativos (Quadro 9 e Anexo B).

4.15 R24 - A API aceitava o segredo JWT de exemplo (novo → Médio)

• Antes: a revisão do histórico mostrou que o .env.example traz um segredo JWT de exemplo, e nada impedia a API de subir com ele. Como esse texto é público, quem o conhece conseguiria forjar o token de qualquer jogador.

• O que mudou: a API não sobe se o segredo for o de exemplo ou tiver menos de 32 caracteres, e mostra como gerar um aleatório (openssl rand -base64 48). O README da instalação foi atualizado.

• Como testamos: a API recusou iniciar com o segredo de exemplo (Anexo B); três testes de unidade cobrem a regra.

# 5 EVIDÊNCIAS DE TESTES DE SEGURANÇA

Os quadros abaixo registram os testes descritos na seção 2, com o resultado esperado e o obtido. Os testes da API foram feitos com o backend e o banco locais, e os testes da parede com o emulador, que segue as mesmas regras do firmware. A saída completa de cada teste, como saiu no terminal, está no Anexo B, e o script npm run security:test repete todos eles.

Quadro 5 - Testes de autenticação, transporte e registro na API.

| Nº | Teste | Esperado | Obtido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cinco logins com senha errada na mesma conta | 401 | 401 nas cinco tentativas |
| 2 | Sexto e sétimo login errado na mesma conta | 429 | 429 "Muitas tentativas..." |
| 3 | Login errado em outra conta, logo depois | 401 | 401 (o contador é por conta) |
| 4 | Token usado depois do logout | 401 | Antes do logout 200; logout 204; depois 401 |
| 5 | API com certificado, acesso por HTTPS | 200 | 200 |
| 6 | A mesma porta acessada por HTTP | Recusa | Conexão recusada |
| 7 | Requisição com uma origem de navegador qualquer | Sem cabeçalho CORS | Sem Access-Control-Allow-Origin |
| 8 | Login errado registrado no log | Linha JSON sem a senha | E-mail mascarado e senha ausente |
| 9 | Cabeçalhos de segurança na resposta | nosniff, sem X-Powered-By, no-store | Os três presentes |
| 10 | API iniciada com o segredo JWT de exemplo | Não inicia | "JWT_SECRET fraco" |

Quadro 6 - Testes do registro de sessão (R04).

| Nº | Teste | Esperado | Obtido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Começar o nível 5 sem ter concluído o 4 | 400 | 400 "nível ainda bloqueado" |
| 2 | Resultado legítimo com o ticket | 201 | 201 e 120 XP |
| 3 | O mesmo ticket enviado de novo | 409 | 409 "Esta sessão de treino já foi registrada." |
| 4 | Resultado sem ticket | 400 | 400 "A sessão precisa ser iniciada antes de ser registrada." |
| 5 | Duração de 1 hora logo depois de começar | 400 | 400 "duração maior que o tempo desde o início" |
| 6 | Nível trocado no resultado | 400 | 400 "modo ou nível diferente do iniciado" |
| 7 | 999.999 pontos com 6 acertos | 400 | 400 "pontuação acima do máximo possível" |
| 8 | Ticket usado como token de acesso | 401 | 401 |

Quadro 7 - Testes de conexão na parede (emulador com as regras do firmware).

| Nº | Teste | Esperado | Obtido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conectar sem segredo | Recusa | "nao autorizado" e conexão fechada |
| 2 | Conectar com segredo errado | Recusa | "nao autorizado" e conexão fechada |
| 3 | Conectar com o segredo certo | Pareamento | Quadro hello |
| 4 | Segundo aplicativo com o segredo certo | Recusa | "parede ocupada" e conexão fechada |
| 5 | Comando com mais de 400 bytes | Erro | "comando grande demais" |
| 6 | Rajada de 30 comandos | 20 aceitos | 20 aceitos e 10 recusados ("comandos demais") |
| 7 | Novo aplicativo depois que o primeiro saiu | Pareamento | Quadro hello |
| 8 | Compilar o firmware sem secrets.h | Não compila | Erro "Falta secrets.h" |

Quadro 8 - Verificação de dependências (npm audit --omit=dev).

| Parte | Entrega 1 (12/09/2026) | Antes das correções (25/10/2026) | Depois das correções |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | 9 alertas | 11 (1 crítico, 5 altos e 5 moderados) | 0 |
| Aplicativo | 18 moderados | 16 (1 crítico, 8 altos e 7 moderados) | 5 altos, só no @expo/cli, fora do aplicativo instalado |

Quadro 9 - Nova rodada de busca de vulnerabilidades.

| Ferramenta | O que procura | Resultado |
| --- | --- | --- |
| gitleaks 8.28 | Chaves, tokens e senhas em todos os commits do repositório | Nenhum vazamento nos 82 commits. A revisão manual do histórico achou o smash1234 (R03, já conhecido) e o segredo JWT de exemplo, que virou o R24 |
| Semgrep 1.140 | Falhas de segurança no código: injeção, JWT, segredos, C/C++ | 112 regras em 371 arquivos (backend, aplicativo, firmware e scripts): nenhum achado |
| OWASP ZAP 2.16 (baseline) | Falhas visíveis nas respostas da API em execução | Antes: 0 falhas e 4 avisos de cabeçalhos, que viraram o R23. Depois da correção: 0 falhas, 65 verificações aprovadas e só avisos informativos |

Quadro 10 - Testes automatizados no commit de referência.

| Parte | Suítes | Testes | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | 15 | 86 | Todos passam |
| Aplicativo | 17 | 117 | Todos passam |
| Script de segurança | - | 20 | Todos passam |
| Firmware | - | Compilação | Compila (73% da memória de programa) |

# 6 RISCOS MATERIALIZADOS E NOVOS RISCOS

6.1 Riscos materializados

• R03: a senha antiga da parede foi publicada no repositório público antes da correção, e o histórico do Git não pode ser apagado. A resposta é tratar a senha como vazada e nunca mais usá-la (item 4.3).

• R11: entre a Entrega 1 e esta revisão surgiram novos alertas de dependências, incluindo um crítico no backend. Isso confirma que a verificação precisa ser repetida a cada entrega, e não feita uma única vez.

• R15: o risco original era não ter tempo de implementar as respostas até a Entrega 2. Elas foram implementadas, então ele foi reformulado para o que sobrou: concluir até a apresentação, de 17 a 24/11/2026, os passos que dependem da placa e do servidor.

6.2 Novos riscos

As correções criaram ou revelaram nove riscos novos: três vieram das próprias correções (R20 a R22), dois da nova rodada de busca de vulnerabilidades (R23 e R24), três de efeitos colaterais das correções e da autenticação (R25 a R27) e um da revisão dos requisitos de privacidade do enunciado (R28). O Quadro 11 os classifica com as mesmas escalas da Entrega 1, e o Quadro 12 traz a resposta de cada um.

Quadro 11 - Novos riscos identificados na Entrega 2.

| ID | Risco | Categoria | Prob. | Impacto | Severidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R20 | O segredo de pareamento vai dentro do pacote do aplicativo (EXPO_PUBLIC_DEVICE_TOKEN), e quem tiver o arquivo do app consegue extraí-lo. | Técnico | Baixa | Médio | Baixo |
| R21 | Versões antigas do aplicativo deixam de salvar sessões, porque o servidor passou a exigir o ticket (R04). | Técnico | Média | Baixo | Médio |
| R22 | Atrás de um proxy HTTPS, a limitação de tentativas veria todos os aparelhos com o mesmo IP e bloquearia todos juntos. | Técnico | Média | Médio | Médio |
| R23 | A API não enviava cabeçalhos de segurança e permitia guardar respostas em cache (achado do ZAP). | Técnico | Muito Baixa | Baixo | Muito Baixo |
| R24 | A API subia com o segredo JWT de exemplo do repositório, o que permitiria forjar tokens (achado na revisão do histórico). | Técnico | Muito Baixa | Muito Alto | Médio |
| R25 | Quem souber o e-mail de outra pessoa consegue bloquear o login dela por 15 minutos errando a senha de propósito (efeito do R06). | Técnico | Média | Baixo | Médio |
| R26 | O segredo de pareamento vai no endereço da conexão (?token=), em texto claro, e pode aparecer em registros de rede. | Técnico | Baixa | Médio | Baixo |
| R27 | O cadastro responde que o e-mail já está em uso, o que revela quem tem conta no Smash. | Técnico | Média | Baixo | Médio |
| R28 | O jogador não consegue apagar a própria conta e seus dados pelo aplicativo, um direito do titular na LGPD. | Organizacional | Média | Médio | Médio |

Quadro 12 - Respostas aos novos riscos.

| ID | Estratégia | Ação | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R20 | Aceitar (ativo) | Segredo diferente para cada parede, trocado antes de cada apresentação. Ele só serve dentro da rede WPA2 da parede. | Firmware e Aplicativo | Em andamento |
| R21 | Mitigar | Usar só a versão atual do aplicativo nas demonstrações. O servidor responde com uma mensagem clara: "A sessão precisa ser iniciada antes de ser registrada." | Aplicativo | Concluído |
| R22 | Prevenir | Variável TRUST_PROXY=true no ambiente publicado, para o IP de cada aparelho vir do proxy. Já implementada e documentada no .env.example. | Backend | Concluído |
| R23 | Mitigar | Cabeçalhos de segurança com o helmet e Cache-Control: no-store em todas as respostas (item 4.14). | Backend | Concluído |
| R24 | Prevenir | A API não inicia com o segredo de exemplo nem com um segredo curto (item 4.15). | Backend | Concluído |
| R25 | Aceitar (ativo) | É o custo conhecido de limitar tentativas por conta. O bloqueio é curto (15 minutos) e o limite por endereço impede que alguém bloqueie muitas contas de uma vez. | Backend | Aceito |
| R26 | Aceitar (ativo) | A parede não registra o endereço pedido e só é alcançável dentro da própria rede WPA2. Trocar o segredo junto com a senha do Wi-Fi. | Firmware | Aceito |
| R27 | Aceitar (ativo) | O aviso ajuda quem já tem conta, e o limite de tentativas do R06 impede testar muitos e-mails em pouco tempo. O login não revela se o e-mail existe. | Backend | Aceito |
| R28 | Mitigar | Criar a exclusão da conta pelo próprio jogador. Até lá, a equipe apaga os dados a pedido. | Backend e Aplicativo | Não iniciado |

# 7 COBERTURA DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA

A seção 5 do enunciado do Projeto Interdisciplinar pede proteção contra o OWASP Top 10, cibersegurança do dispositivo IoT, atualização controlada e privacidade conforme a LGPD. O Quadro 13 liga os riscos deste relatório às categorias do OWASP Top 10 (2021) e do OWASP IoT Top 10 (2018), para mostrar o que já é coberto e o que fica fora.

Quadro 13 - Riscos do Smash nas categorias OWASP.

| Categoria OWASP | Riscos e tratamento no Smash |
| --- | --- |
| A01 Controle de acesso quebrado | R04, R05 e R10: sessão aberta pelo servidor, um app pareado e revogação de token |
| A02 Falhas de criptografia | R01 (HTTPS) e R24 (segredo JWT forte) |
| A03 Injeção | Entradas validadas com lista de campos permitidos e consultas parametrizadas; Semgrep sem achados |
| A04 Design inseguro | R04: o resultado deixou de ser só declarado pelo aplicativo |
| A05 Configuração insegura | R08, R09 e R23 |
| A06 Componentes vulneráveis | R11 |
| A07 Falhas de identificação e autenticação | R06, R10, R25 e R27 |
| A08 Falhas de integridade de software e dados | R04 e atualização do firmware só por cabo (item 7.1) |
| A09 Falhas de registro e monitoramento | R12 |
| A10 SSRF | Não se aplica: a API não busca endereços externos |
| I1 Senhas fracas, previsíveis ou fixas no código | R03 e R24 |
| I2 Serviços de rede inseguros | R02 e R07 |
| I3 Interfaces do ecossistema inseguras | R01, R04 e R08 |
| I4 Falta de atualização segura | Atualização só por cabo USB (item 7.1) |
| I5 Componentes inseguros ou desatualizados | R11 |
| I6 Proteção de privacidade insuficiente | R17 e R28 (item 7.2) |
| I7 Transferência e armazenamento inseguros | R01, R02 e R26 |
| I8 Falta de gestão do dispositivo | R05 e R18 |
| I9 Configurações padrão inseguras | R03, R09 e R24 |
| I10 Falta de proteção física | Placa e porta USB acessíveis: aceito, porque a parede só funciona em ambiente supervisionado |

7.1 Atualização controlada do firmware

O firmware só pode ser atualizado por cabo USB, com o computador ligado à placa. Não existe atualização pela rede (OTA), então ninguém consegue trocar o firmware a distância. O controle é físico: só a equipe grava a placa, e o quadro hello de cada conexão informa a versão do protocolo, o que faz o aplicativo detectar e avisar quando a placa está com um firmware antigo ("Parede incompatível"). Uma atualização pela rede, com firmware assinado, fica fora do MVP.

7.2 Privacidade, LGPD e proteção de menores

O Smash coleta só o necessário para a conta funcionar: nome, e-mail, senha (guardada apenas como hash bcrypt) e o histórico de treinos. Não coleta idade, documento, localização nem imagem, e a parede não tem câmera. Nas apresentações, só são usadas contas fictícias (R17).

O MVP não tem perfis de crianças e não pede a idade do jogador. Se o Smash passar a atender menores, a LGPD (art. 14) exige o consentimento de um dos pais ou responsável, coleta mínima e acesso restrito, como o enunciado pede; isso fica fora do MVP e é condição para abrir o produto a esse público. O direito de o titular apagar os próprios dados ainda não tem tela no aplicativo e está registrado como R28.

# 8 RISCO RESIDUAL E PRÓXIMOS PASSOS

Depois dos passos que faltam, nenhum risco fica Extremo, e só o R14, que é físico, continua Alto. Antes da apresentação na Semana FECAP de Tecnologia (17 a 24/11/2026), falta:

• Publicar a API com HTTPS (R01, R22): servidor com certificado reconhecido, TRUST_PROXY=true se ele estiver atrás de um proxy, e EXPO_PUBLIC_API_URL com https:// no aplicativo.

• Gravar o firmware novo na placa (R02, R03, R05 e R07): criar o secrets.h com senha do Wi-Fi e segredo de pareamento novos, colocar o mesmo segredo em EXPO_PUBLIC_DEVICE_TOKEN no aplicativo e rodar npm run security:test apontando para a placa, para repetir nela os testes do Quadro 7.

• Preparar o banco do ambiente publicado (R09): conta própria, senha forte e só as permissões que a aplicação usa.

• Usar contas fictícias nas demonstrações (R17): npm run demo:accounts antes do evento e npm run demo:clean depois.

• Repetir o npm audit (R11) antes da apresentação e registrar o resultado.

• Continuar a validação física (R14) com a parede montada: um alvo, dois alvos lado a lado e depois os seis.

• Criar a exclusão da conta pelo jogador (R28).

Os responsáveis seguem as trilhas do Quadro 2 da Entrega 1: Firmware, Backend e Aplicativo, com a revisão do registro conduzida pelo Gerente de Projeto.

# APROVAÇÃO

Quadro 14 - Aprovação do relatório.

| Nome | Cargo | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Saulo Pereira de Jesus | Gerente do Projeto | Saulo Pereira de Jesus | 06/11/2026 |
| Felipe Vallim Soares | Responsável - Firmware (ESP32) | Felipe Vallim Soares | 06/11/2026 |
| Guilhermy Mariano Lisboa Garcia | Responsável - Backend (API e banco) | Guilhermy Mariano Lisboa Garcia | 06/11/2026 |
| Gustavo Oliveira Demetrio | Responsável - Aplicativo Mobile | Gustavo Oliveira Demetrio | 06/11/2026 |
| Prof. Victor Bruno Alexander Rosetti | Patrocinador do Projeto |  |  |

# ANEXO A - REGISTRO DE RISCOS ATUALIZADO

O Quadro 15 traz os 19 riscos da Entrega 1 e os nove novos, com a severidade antes e depois das correções. O Quadro 16 liga cada resposta ao commit que a implementa, e o Quadro 17 mostra onde cada correção pode ser conferida no código. Todos os commits citados estão no repositório público.

Quadro 15 - Registro de riscos atualizado (severidade na Entrega 1 e severidade residual).

| ID | Risco | Antes | Status | Prob. | Impacto | Depois |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | A API usa HTTP sem criptografia e o aplicativo envia o token JWT nesse canal. | Extremo | Parcial: falta publicar | Baixa | Muito Alto | Médio |
| R02 | O WebSocket da parede usa ws:// e aceita qualquer cliente sem autenticação. | Extremo | Parcial: falta gravar | Baixa | Alto | Médio |
| R03 | A senha do SoftAP é previsível e está versionada em repositório público. | Extremo | Parcial: falta gravar | Muito Baixa | Alto | Baixo |
| R04 | O resultado da sessão é declarado pelo aplicativo e aceito sem prova de que a partida ocorreu. | Alto | Concluído | Média | Médio | Médio |
| R05 | Qualquer cliente conectado pode trocar o identificador de sessão da parede. | Alto | Parcial: falta gravar | Baixa | Médio | Baixo |
| R06 | Login e cadastro não têm limitação de tentativas. | Alto | Concluído | Baixa | Médio | Baixo |
| R07 | O ESP32 não limita clientes, tamanho de mensagens ou frequência de comandos. | Alto | Parcial: falta gravar | Baixa | Alto | Médio |
| R08 | A API aceita qualquer origem CORS e escuta em todas as interfaces. | Médio | Concluído | Muito Baixa | Médio | Baixo |
| R09 | O banco usa usuário e senha padrão de desenvolvimento como reserva. | Alto | Concluído | Baixa | Muito Alto | Médio |
| R10 | O JWT dura sete dias e não possui revogação no servidor. | Médio | Concluído | Baixa | Médio | Baixo |
| R11 | As dependências possuem alertas conhecidos no npm audit. | Alto | Concluído | Baixa | Médio | Baixo |
| R12 | Eventos de segurança têm pouca trilha de auditoria. | Médio | Concluído | Baixa | Baixo | Baixo |
| R13 | A integração MQTT prevista não tem controles de segurança definidos. | Alto | Encerrado: MQTT fora do escopo | - | - | - |
| R14 | Isolamento mecânico insuficiente faz a parede registrar o alvo errado. | Alto | Em andamento | Média | Alto | Alto |
| R15 | Tempo insuficiente para concluir os passos pendentes até a apresentação (17 a 24/11). Reformulado. | Alto | Em andamento | Baixa | Alto | Médio |
| R16 | Alteração de critérios, datas ou formatos das entregas. | Médio | Em andamento | Média | Médio | Médio |
| R17 | Dados pessoais reais usados em testes e demonstrações. | Alto | Concluído | Baixa | Alto | Médio |
| R18 | Falha ou dano da única placa ESP32 disponível. | Médio | Em andamento | Baixa | Alto | Médio |
| R19 | Rede Wi-Fi do local de demonstração indisponível ou instável. | Médio | Encerrado | Muito Baixa | Médio | Baixo |
| R20 | Segredo de pareamento dentro do pacote do aplicativo. | - | Em andamento | Baixa | Médio | Baixo |
| R21 | Versões antigas do aplicativo deixam de salvar sessões. | - | Concluído | Média | Baixo | Médio |
| R22 | Limitação de tentativas atrás de um proxy HTTPS. | - | Concluído | Média | Médio | Médio |
| R23 | API sem cabeçalhos de segurança e com respostas guardáveis em cache. | - | Concluído | Muito Baixa | Baixo | Muito Baixo |
| R24 | API aceitava o segredo JWT de exemplo. | - | Concluído | Muito Baixa | Muito Alto | Médio |
| R25 | Bloqueio de login de outra pessoa pelo limite de tentativas. | - | Aceito | Média | Baixo | Médio |
| R26 | Segredo de pareamento no endereço da conexão, em texto claro. | - | Aceito | Baixa | Médio | Baixo |
| R27 | Cadastro revela se o e-mail já tem conta. | - | Aceito | Média | Baixo | Médio |
| R28 | Sem exclusão da conta pelo próprio jogador (LGPD). | - | Não iniciado | Média | Médio | Médio |

Quadro 16 - Respostas implementadas e commits.

| ID | Estratégia | Resposta implementada | Responsável | Commit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Mitigar | API serve HTTPS com certificado; o aplicativo recusa uma API sem https:// fora do desenvolvimento | Backend e Aplicativo | 810a16b e c98a80b |
| R02 | Mitigar | Segredo de pareamento; impactos só para o aplicativo pareado | Firmware e Aplicativo | 3946d66 |
| R03 | Prevenir | Senhas no secrets.h, fora do Git; o firmware não compila sem ele | Firmware | 3946d66 |
| R04 | Mitigar | Sessão aberta no servidor com ticket assinado; resultado aceito uma vez e dentro de limites físicos | Backend e Aplicativo | 3b5380b |
| R05 | Mitigar | Um aplicativo pareado por vez; sessão limpa quando ele sai | Firmware | 3946d66 |
| R06 | Mitigar | Limite por IP e por conta, com bloqueio maior que a janela | Backend | 9a8417b |
| R07 | Mitigar | Limite de tamanho e de frequência dos comandos; ping desconecta cliente que sumiu | Firmware | 3946d66 |
| R08 | Mitigar | CORS desligado por padrão; interface de escuta configurável, padrão 127.0.0.1 | Backend | 810a16b |
| R09 | Prevenir | Credenciais do banco obrigatórias, sem valor padrão | Backend | da16065 |
| R10 | Mitigar | Revogação por versão de token no logout; validade de 12 horas | Backend e Aplicativo | e8a8476 |
| R11 | Mitigar | NestJS 11, multer 2.5.0 e npm audit fix no aplicativo | Backend e Aplicativo | b59160e e 3ce31d4 |
| R12 | Mitigar | Log JSON de autenticação e de recusas, sem senha nem token | Backend | 9b5698f |
| R13 | Evitar | MQTT retirado do escopo do projeto | Gerente de Projeto | cb9f2ac |
| R17 | Mitigar | Comandos demo:accounts e demo:clean | Backend | a4cfb7e |
| R21 | Mitigar | Mensagem clara quando falta o ticket | Aplicativo | 3b5380b |
| R22 | Prevenir | Variável TRUST_PROXY | Backend | 9a8417b |
| R23 | Mitigar | Cabeçalhos de segurança (helmet) e Cache-Control: no-store | Backend | 4e308b6 |
| R24 | Prevenir | API não inicia com segredo JWT de exemplo ou curto | Backend | a27d541 |
| Todos | Verificar | Script repetível de testes de segurança (npm run security:test) | Gerente de Projeto | 15a85cb |

Quadro 17 - Localização das mitigações no código (relativa a src/Entrega1).

| ID | Localização no código |
| --- | --- |
| R01 | backend/src/server-config.ts:24-42, backend/src/main.ts:21-43 e frontend/src/config/env.ts:30-35 |
| R02 | backend/firmware/smash_wall/wall_link.cpp:36-60 e 96-107; frontend/src/device/adapters/websocket/wall-protocol.ts:53-72 |
| R03 | backend/firmware/smash_wall/secrets_example.h:14-19, backend/firmware/smash_wall/wall_link.cpp:9-12 e backend/firmware/smash_wall/config.h:33 |
| R04 | backend/src/application/use-cases/start-training-session.use-case.ts:34, backend/src/application/use-cases/record-training-session.use-case.ts:83-97, backend/src/domain/training-session/training-session.entity.ts:72-80, backend/src/infrastructure/database/migrations/1757310000000-AddSessionTicket.ts:15 e frontend/src/gameplay/services/sessionService.ts:64 |
| R05 | backend/firmware/smash_wall/wall_link.cpp:73-82 e 109-117 |
| R06 | backend/src/presentation/http/auth-throttling.ts:15-32 e backend/src/presentation/http/auth.controller.ts:13 |
| R07 | backend/firmware/smash_wall/config.h:36-50 e backend/firmware/smash_wall/wall_link.cpp:84-95, 119-143 e 220 |
| R08 | backend/src/server-config.ts:24-42 e backend/.env.example |
| R09 | backend/src/infrastructure/database/database.config.ts:16-32 |
| R10 | backend/src/application/use-cases/verify-access-token.use-case.ts:14, backend/src/application/use-cases/sign-out.use-case.ts:7, backend/src/infrastructure/infrastructure.module.ts:82, backend/src/presentation/http/auth.controller.ts:33 e frontend/src/store/authStore.ts:43 |
| R11 | backend/package.json (versão fixada do multer), backend/package-lock.json e frontend/package-lock.json |
| R12 | backend/src/presentation/http/security-audit.ts:35-99 e backend/src/app.module.ts:28 |
| R17 | backend/src/infrastructure/database/demo-accounts.ts:18 e backend/package.json:14-15 |
| R22 | backend/src/server-config.ts:40 e backend/src/main.ts:33-35 |
| R23 | backend/src/main.ts:26-32 |
| R24 | backend/src/infrastructure/security/jwt-secret.ts:1-17 e backend/src/infrastructure/infrastructure.module.ts:81 e 89 |
| Testes | scripts/security-tests.mjs (executado com npm run security:test) |

# ANEXO B - SAÍDAS DOS TESTES

As saídas abaixo foram copiadas do terminal nas execuções feitas para este relatório. Só foram retiradas as cores, os horários e as linhas repetidas. Os endereços são da máquina de testes (127.0.0.1), e qualquer pessoa pode repetir os testes com os comandos indicados.

B.1 Script de testes de segurança (Quadros 5, 6 e 7)

Comando: npm run security:test, com a API e o emulador da parede no ar.

API http://127.0.0.1:3990 · parede ws://127.0.0.1:8282

[OK]     R06  7 logins com senha errada na mesma conta -> 401, 401, 401, 401, 401, 429, 429

[OK]     R27  cadastrar um e-mail que já existe -> 409 "Este e-mail já está em uso." (risco aceito)

[OK]     R10  usar o token depois de sair da conta -> antes 200, saída 204, depois 401

[OK]     R04  começar o nível 5 sem ter passado do 4 -> 400 "Sessão de treino inválida: nível ainda bloqueado."

[OK]     R04  enviar um resultado legítimo -> 201, 120 XP

[OK]     R04  enviar o mesmo resultado de novo -> 409 "Esta sessão de treino já foi registrada."

[OK]     R04  enviar resultado sem comprovante -> 400 "A sessão precisa ser iniciada antes de ser registrada."

[OK]     R04  declarar 1 hora de jogo logo depois de começar -> 400 "Sessão de treino inválida: duração maior que o tempo desde o início."

[OK]     R04  trocar o nível no resultado -> 400 "Sessão de treino inválida: modo ou nível diferente do iniciado."

[OK]     R04  declarar 999.999 pontos com 6 acertos -> 400 "Sessão de treino inválida: pontuação acima do máximo possível."

[OK]     R04  usar o comprovante como token de acesso -> 401

[OK]     R08  chamar a API a partir de um site qualquer -> sem permissão

[OK]     R23  conferir os cabeçalhos de segurança -> nosniff=nosniff, x-powered-by=ausente, cache=no-store

[OK]     R02  conectar à parede sem senha de pareamento -> "nao autorizado", fechada: true

[OK]     R02  conectar com a senha de pareamento errada -> "nao autorizado", fechada: true

[OK]     R02  conectar com a senha certa -> hello

[OK]     R05  conectar um segundo aplicativo com a senha certa -> "parede ocupada", fechada: true

[OK]     R07  mandar uma mensagem de 400 bytes -> "comando grande demais"

[OK]     R07  mandar 30 comandos de uma vez -> 20 aceitos, 10 recusados

[OK]     R05  parear outro aplicativo depois que o primeiro saiu -> hello

20 de 20 testes passaram.

B.2 HTTPS com certificado de teste (R01)

$ curl -sk https://127.0.0.1:3989/rankings/xp -o /dev/null -w "%{http_code}\n"

200

$ curl -s http://127.0.0.1:3989/rankings/xp

000

(exit 52)

O código 000 e a saída 52 do curl indicam que a API não respondeu por HTTP na porta que serve HTTPS.

B.3 Linha do registro de auditoria após um login errado (R12)

{"level":"warn","pid":106119,"timestamp":1792984442933,"message":{"event":"auth.sign_in","outcome":"failure","status":401,"method":"POST","path":"/auth/sign-in","ip":"127.0.0.1","email":"a***@demo.smash.test"},"context":"Security"}

B.4 Firmware compilado sem o secrets.h (R03)

$ arduino-cli compile --fqbn esp32:esp32:esp32 smash_wall   (sem secrets.h)

smash_wall/wall_link.cpp:10:2: error: #error "Falta secrets.h: copie secrets_example.h para secrets.h e troque as senhas."

10 | #error "Falta secrets.h: copie secrets_example.h para secrets.h e troque as senhas."

B.5 API iniciada com o segredo JWT de exemplo (R24)

$ JWT_SECRET=troque-este-segredo-em-producao node dist/main.js

Error: JWT_SECRET fraco: use um valor aleatório com 32 caracteres ou mais (openssl rand -base64 48).

B.6 npm audit --omit=dev, antes e depois (R11)

$ cd backend && npm audit --omit=dev   # antes: commit 5444765

11 vulnerabilities (5 moderate, 5 high, 1 critical)

$ cd backend && npm audit --omit=dev   # depois: tag entrega2-ciberseguranca

found 0 vulnerabilities

$ cd frontend && npm audit --omit=dev   # antes: commit 5444765

16 vulnerabilities (7 moderate, 8 high, 1 critical)

$ cd frontend && npm audit --omit=dev   # depois: tag entrega2-ciberseguranca

node-forge  *

node-forge RSA PKCS#1 v1.5 signature verification accepts extra nested DigestAlgorithm elements - https://github.com/advisories/GHSA-86w9-cpqp-85rv

zod  <4.6.6

5 high severity vulnerabilities

B.7 Testes automatizados (npm test)

$ npm --prefix backend test

Test Suites: 15 passed, 15 total

Tests:       86 passed, 86 total

$ npm --prefix frontend test

Test Suites: 17 passed, 17 total

Tests:       117 passed, 117 total

B.8 Busca de vulnerabilidades (Quadro 9)

$ docker run ghcr.io/gitleaks/gitleaks:v8.28.0 git /repo --redact

INF 82 commits scanned.

INF scanned ~1942510 bytes (1.94 MB) in 600ms

INF no leaks found

$ docker run semgrep/semgrep:1.140.0 semgrep scan --config p/typescript --config p/nodejs \

--config p/javascript --config p/secrets --config p/jwt --config p/c ...

Ran 112 rules on 371 files: 0 findings.

$ docker run ghcr.io/zaproxy/zaproxy:2.16.1 zap-baseline.py -t http://127.0.0.1:3992/rankings/xp   # antes da correção

WARN Insufficient Site Isolation Against Spectre Vulnerability [90004] risco=Low

WARN Server Leaks Information via "X-Powered-By" HTTP Response Header Field(s) [10037] risco=Low

WARN X-Content-Type-Options Header Missing [10021] risco=Low

WARN ZAP is Out of Date [10116] risco=Low

WARN Storable and Cacheable Content [10049] risco=Informational

$ docker run ghcr.io/zaproxy/zaproxy:2.16.1 zap-baseline.py -t http://127.0.0.1:3992/rankings/xp   # depois da correção

WARN ZAP is Out of Date [10116] risco=Low

WARN Non-Storable Content [10049] risco=Informational